JevPilot

System One Model과 LLM을 결합한 Hybrid Computer Use Agent

AI.SW학부 정보보안전공 전현웅  |  개인 프로젝트 제안서

| 핵심 질문 | LLM-only Computer Use와 비교했을 때, 반복적인 UI 행동 선택을 Jev에 맡기면 작업 성공률을 유지하면서 지연 시간과 API 비용을 줄일 수 있는가? |
| --- | --- |
| 프로젝트 목표 | 복잡한 계획·예외 처리는 frontier LLM이 담당하고, 반복적인 행동 선택은 Jev가 담당하는 Hybrid Agent를 구현한 뒤 성공률·시간·호출 수·비용을 비교한다. |

1. 선정 배경 및 문제 정의

최근 AI Agent와 Computer Use는 브라우저·파일·도구를 직접 다루는 방향으로 발전하고 있다. 그러나 하나의 범용 LLM을 사용하는 파이프라인에서는 복잡한 계획뿐 아니라 “다음에 어떤 버튼을 누를지”, “어떤 도구로 라우팅할지”, “이 상태가 성공인지 실패인지”와 같은 비교적 단순한 판단에도 동일한 frontier 모델을 반복 호출하는 경우가 있다. 이러한 구조는 자연어 생성이 필요하지 않은 단계에서도 autoregressive 생성 비용과 지연 시간을 발생시킨다.

Jev란? TypeSafe AI가 2026년 9월 공개한 첫 번째 System One Model로, 긴 문자열을 생성하는 일반 LLM과 달리 프로그램 상태를 입력받아 미리 정의된 선택지에 대한 typed decision과 확률/신뢰도를 반환하는 데 초점을 둔다. TypeSafe는 System One 형태의 작업에서 70~500ms 수준의 응답과 $0.042/백만 입력 토큰의 가격을 공개하고 있으며, 이는 공급사가 공개한 수치이므로 본 프로젝트에서는 직접 측정하여 검증한다. [1][2]

초기 커뮤니티 사례에서도 Jev는 브라우저의 DOM/action space에서 다음 행동을 고르는 용도로 활용되고 있으며, Jevable에는 Browser Use 기반의 빠른 브라우저 에이전트와 LLM이 계획하고 Jev가 반복 행동을 선택하는 사례가 공개되어 있다. [3] 국내 개발자 커뮤니티에서도 Jev의 구조와 기존 LLM과의 차이를 소개하는 영상이 빠르게 공유되고 있다. [4]

문제 정의 Computer Use의 모든 단계에 고비용·고지연 frontier LLM을 호출할 필요가 있는가? 반복적인 “선택”은 빠른 결정 모델로 분리하고, 복잡한 추론이 필요한 순간에만 LLM으로 되돌아가는 구조가 더 효율적일 수 있다.

2. 목표 및 주요 기능

Hybrid 역할 분담: frontier LLM은 목표 해석·고수준 계획·예외 복구를 담당하고, Jev는 현재 상태에서 허용된 action 후보 중 다음 행동을 선택한다.

제어 가능한 실행: Jev가 임의의 명령을 생성하지 않도록 Playwright/코드가 action space를 만들고, Jev는 그 범위 안에서만 선택한다.

Confidence 기반 fallback: Jev의 신뢰도가 기준 이하이거나 예상하지 못한 화면 상태가 발생하면 LLM planner가 다시 계획한다.

정량 비교: LLM-only 방식과 Hybrid 방식을 동일한 브라우저 과제로 실행해 성공률, 총 수행 시간, frontier LLM 호출 횟수, API 비용을 비교한다.

3. 대략적인 동작 원리

| 사용자 목표 | → | LLM Planner | → | 상태/행동 후보 | → | Jev 선택 | → | Playwright 실행 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

동작 예시: 사용자가 “상품을 검색하고 조건에 맞는 항목을 선택해라”라고 요청하면 LLM이 전체 목표를 단계로 나눈다. 브라우저 상태에서 코드가 클릭·입력 가능한 후보를 추출하고, Jev가 현재 subgoal에 가장 적합한 후보를 선택한다. 실행 실패·낮은 신뢰도·새로운 전략이 필요한 경우에만 LLM으로 되돌아가 재계획한다. 이 구조에서는 Jev가 LLM의 계획을 “무시”할 수 없고, 코드가 허용한 후보 안에서만 빠른 결정을 내린다.

4. 오픈소스 및 기술 활용

| 구성 | 예정 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Planner | GPT-5.6 Sol 등 frontier LLM | 고수준 계획, 예외 처리, 재계획 |
| Decision | TypeSafe Jev API/SDK | 후보 행동 선택, confidence 반환 |
| Browser | Playwright (필요 시 Browser Use 참고) | DOM/상태 수집, action 후보 생성, 실제 실행 |
| 실험/배포 | Python, Docker, 간단한 대시보드 | 동일 과제 반복 실행 및 지표 수집/시각화 |
| 참고 오픈소스 | fast-jev-compaction | Jev를 반복적 판단·선별에 사용하는 설계 패턴 참고 [5] |

5. 3주 구현 계획

| 주차 | 구현 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 브라우저 과제 5~10개 정의, Playwright 기반 실행 환경과 LLM-only baseline 구현, Jev Provider 인터페이스/Mock 준비 | 동일 과제를 반복 실행할 수 있고 시간·호출 수·비용 로그가 남음 |
| 2주차 | Jev API 연동, DOM/action 후보 생성, confidence threshold와 LLM fallback 구현 | Hybrid Agent가 최소 3개 과제를 끝까지 수행 |
| 3주차 | 과제 확대 및 반복 실험, 성공률·시간·비용 비교, 데모 화면·README·발표자료 정리 | Baseline vs Hybrid 비교 결과와 재현 가능한 데모 완성 |

6. 기대 결과와 범위

본 프로젝트의 목표는 “Jev가 무조건 더 좋다”를 증명하는 것이 아니라, 어떤 Computer Use 단계가 빠른 structured decision에 적합하고, 언제 frontier LLM으로 되돌아가야 하는지를 실험으로 확인하는 것이다. 데스크톱 전체 자동화보다 브라우저 작업을 우선 범위로 제한해 3주 내 재현 가능한 결과를 만드는 것을 목표로 한다. Jev가 Early Access 단계이므로 API 승인이 늦어질 경우 Mock/LLM structured-output provider로 파이프라인을 먼저 구현한 뒤 Jev 승인 즉시 교체한다.

참고자료

[1] TypeSafe AI, “Introducing System One Models & Jev”, 2026-09-15

[2] TypeSafe AI Docs, “Example use cases”

[3] Jevable, “Projects built with Jev”

[4] 코드깎는노인, “출시하자마자 난리 난 AI, JEV는 대체 뭐가 다른가”, YouTube, 2026-09-20

[5] tamaratran, “fast-jev-compaction”, GitHub

※ Jev의 속도·가격·비교 수치는 TypeSafe가 공개한 자체 자료를 출처로 하며, 최종 프로젝트에서는 동일 환경의 직접 측정값으로 비교한다.

Gemini 발표자료 제작용 Brief

약 7분 · 권장 10장 · 제목 포함

발표 서사의 핵심

“최신 frontier 모델이 부족하다”가 아니라 “모든 판단에 frontier 모델의 긴 생성 과정이 필요한 것은 아니다”에서 출발한다.

보고서 작성처럼 자유로운 문자열 생성이 필요한 작업은 LLM 영역이다. Jev가 겨냥하는 것은 분류·라우팅·점수화·행동 선택처럼 출력 공간이 정해진 반복적 결정이다.

JevPilot은 LLM을 대체하는 프로젝트가 아니라, LLM과 Jev가 각자 잘하는 일을 나눠 전체 Agent의 비용·지연을 줄일 수 있는지 검증하는 프로젝트다.

권장 슬라이드 구성 (10장)

| # | 슬라이드 | 핵심 내용 | 권장 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JevPilot | 제목: “JevPilot — System One Model과 LLM을 결합한 Hybrid Computer Use Agent” / 하단에 “AI.SW학부 정보보안전공 전현웅” 작게 | 0:20 |
| 2 | 선정 배경 | AI Agent·Computer Use가 확산되며 한 작업 안에서도 모델 호출이 여러 번 반복됨. 복잡한 추론뿐 아니라 단순 선택에도 frontier LLM을 쓰는 비효율 문제 제시 | 0:40 |
| 3 | Jev란 무엇인가 | TypeSafe의 System One Model. 자연어 문장을 길게 생성하기보다 typed decision + probability/confidence를 반환. TypeSafe 공개 기준 70~500ms, $0.042/MTok(공급사 수치) | 0:50 |
| 4 | 왜 Computer Use인가 | 브라우저는 매 단계 “현재 가능한 행동 중 무엇을 할지” 반복 선택. Jevable의 빠른 browser agent 사례를 짧게 보여주며 적합성 연결 | 0:40 |
| 5 | 문제 정의 | LLM-only 방식은 매 step에서 비싼 모델이 계획과 행동 선택을 모두 처리. 질문: 단순 행동 선택을 Jev로 분리하면 성공률을 유지하며 시간·비용을 줄일 수 있는가? | 0:45 |
| 6 | 프로젝트 목표 | LLM = 계획/예외 처리, Jev = 반복 선택, Playwright = 실행. LLM을 없애는 것이 아니라 역할 분담을 검증 | 0:35 |
| 7 | 주요 기능 | ① action 후보 추출 ② Jev 선택 ③ confidence fallback ④ 실행 로그·비용/시간 수집 ⑤ LLM-only vs Hybrid 비교 | 0:45 |
| 8 | 동작 원리 | User Goal → LLM Planner → Browser State/Action Space → Jev → Playwright → 결과. 낮은 confidence/실패 시 LLM으로 재계획. 너무 세부적인 구현도는 피함 | 0:50 |
| 9 | 오픈소스 활용 + 구현 계획 | Playwright, TypeSafe Jev API/SDK, Python/Docker, fast-jev-compaction은 설계 참고. 1주 baseline → 2주 Jev 연동 → 3주 비교 실험/데모 | 0:45 |
| 10 | 평가 방법 / 기대 결과 | 성공률·총 수행 시간·frontier LLM 호출 횟수·API 비용 비교. “Jev가 항상 우월”이 아니라 Jev가 적합한 작업 경계를 찾는 것이 결과 | 0:50 |

발표 디자인/표현 포인트

12장보다는 10장이 적절하다. 7분 발표에서 제목을 제외하면 본문 9장으로, 장당 약 40~50초를 확보할 수 있다.

Jev 설명 슬라이드는 “LLM = strings / Jev = typed decisions” 2열 비교를 사용하고, 숫자는 작은 각주로 “TypeSafe 공개 수치”라고 표시한다.

아키텍처는 박스 4~5개짜리 흐름도만 사용한다. 코드·API 스키마·세부 클래스 구조는 제안 발표에서 제외한다.

Browser Use/Jevable 예시는 흥미 유발용 1개만 사용하고, 프로젝트의 핵심은 “직접 비교 실험”에 둔다.

Gemini에게 넘길 짧은 프롬프트

첨부한 Word 문서를 바탕으로 대학 개인 프로젝트 제안 발표용 PPT를 만들어줘. 발표 시간은 약 7분, 총 10장으로 구성해줘. 프로젝트명은 “JevPilot — System One Model과 LLM을 결합한 Hybrid Computer Use Agent”이고, 표지에는 “AI.SW학부 정보보안전공 전현웅”을 작게 넣어줘. 흐름은 ①선정 배경 ②Jev/System One Model 설명 ③문제 정의 ④목표 ⑤주요 기능 ⑥대략적인 동작 원리 ⑦오픈소스 활용 ⑧3주 구현계획 ⑨평가 방법/기대 결과 순으로 잡아줘. 핵심 서사는 “모든 반복적 판단에 frontier LLM을 호출하면 비용과 지연이 커질 수 있으므로, 복잡한 계획은 LLM이 담당하고 정해진 action 중 빠른 선택은 Jev가 담당하는 Hybrid 구조를 검증한다”야. Jev는 일반 LLM 대체재처럼 표현하지 말고, typed decision과 confidence를 반환하는 System One Model로 정확히 설명해줘. 아키텍처는 User Goal → LLM Planner → Browser State/Action Space → Jev → Playwright 정도의 단순 흐름도로 표현하고, 낮은 confidence나 실패 시 LLM으로 재계획하는 fallback을 표시해줘. 각 슬라이드는 글을 최소화하고 도식·비교표 중심으로 만들어줘. Jev의 속도/비용 수치는 반드시 “TypeSafe 공개 수치”라고 작게 표기해줘.

발표 도입 문장 예시

“최근 AI 모델은 점점 더 똑똑해지고 있지만, 우리는 그만큼 모든 작업에 가장 비싼 모델을 호출하고 있기도 합니다. 복잡한 계획과 보고서 생성에는 frontier LLM이 필요하지만, 브라우저에서 다음 버튼 하나를 고르는 반복적인 판단까지 매번 같은 모델이 해야 할까요? 저는 이 문제에서 출발해, 복잡한 계획은 LLM이 맡고 빠른 선택은 System One Model인 Jev가 맡는 Hybrid Computer Use Agent, JevPilot을 제안했습니다.”

자료 사용 시 주의: “간단한 계산·보고서 작성까지 Jev로 대체한다”는 표현은 피하는 것이 좋다. Jev는 문자열 생성이 필요한 보고서 작성보다, 분류·라우팅·점수화·행동 선택처럼 출력 공간이 정의된 결정 문제에 초점을 둔다.